Wust5web4-1 group人员分工:

**第一天**

万瑞鑫：负责工作分配，提交需求分析，完成更新仓库的文件。

陈姗：负责编写需求分析

廖庆涵：负责编写需求分析

杨文卉：负责绘制需求分析的流程图

**第二天**

根据需求分析开始做demo，计划完成登录和密码找回的界面。

万瑞鑫：编写注册页面的demo

廖庆涵：编写注册页面的demo

杨文卉：编写登录页面的demo

陈姗：编写登录页面的demo

**第三天**

目标： 根据课堂学习的内容实现注册登录的客户端校验。

万瑞鑫：检查注册和登录页面demo是否合格，编写注册页面的客户端校验demo

廖庆涵：修改注册页面的demo

杨文卉：编写登录页面的客户端校验demo

陈姗：修改登录页面的demo

**第四天**

学习使用maven仓库进行项目的拓展和管理。

目标：根据demo完善注册和登录页面的设计

万瑞鑫：检测登录注册页面的校验，完善注册页面的设计和校验

廖庆涵：完善注册页面的设计和校验

杨文卉：完善登录页面的设计和校验

陈姗：完善登录页面的设计和校验

**第五天**

目标：掌握maven仓库的使用，学习AJAX请求

万瑞鑫：检测登录注册页面的校验，完善注册页面的设计和校验

廖庆涵：完善注册页面的设计和校验

杨文卉：完善登录页面的设计和校验

陈姗：完善登录页面的设计和校验

**第六天**

目标： 学习servlet接受和处理客户端的Ajax请求

万瑞鑫：编写servlet demo进行测试

廖庆涵：设计用户界面

杨文卉：设计管理员界面

陈姗：测试servlet demo

**第七天**

目标：完成登录注册的客户端服务器端通信

万瑞鑫：根据demo编写login 和register的servlet

陈姗：根据demo编写login 和register的servlet

廖庆涵：设计用户界面

杨文卉：设计管理员界面

**第八天**

目标：学习AdminITE的框架

万瑞鑫:：调试login 和register的servlet

陈姗：调试login 和register的servlet

廖庆涵：学习框架，设计用户界面

杨文卉：学习框架，设计管理员界面

**第九天到第十一天**

万瑞鑫:：完成服务器的servlet

陈姗：调试login 和register的servlet

廖庆涵：完成设计用户界面

杨文卉：完成设计管理员界面

**第十二天**

一起调试代码，找出BUG修改完善代码结构。